PLANIFICACION PROYECTO FINAL

CESTA SOLIDARIA

| TAREA O ACTIVIDAD | PARTICIPANTES | DURACION | ESTADO |
| --- | --- | --- | --- |
| Análisis de la información y recodiga de datos | Grupal | 03/05/2023  (45 minutos) | Realizada |
| Creación Entidad-relación | Grupal | 03/05/2023 – 04/05/2023  (1 hora y 30 minutos) | Realizada |
| Modelo relacional | Grupal | 04/05/2023 (30 minutos) | Realizada |
| Normalización | Grupal | 04/05/2023 (30 minutos) | Realizada |
| Creación de estructura en MySql | Grupal | 04/05/2023 (1 hora) | Realizada |
| Carga de datos en MySql | Grupal | 04/05/2023 - 08/05/2023  (6 horas) | Realizada |
| Creación de consultas en MySql | Grupal | 08/05/2023 – 11/05/2023  (8 horas) | Realizada |
| Creación de programas, informes y disparadores en PL/SQL | Grupal | 11/05/2023 –17/05/2023  (15 horas) | Realizada |
| Creación del manual de usuario y presentación | Grupal | 15/05/2023 - 17/05/2023 (6horas) | Realizada |
| Presentación del proyecto al cliente | Grupal | 22/05/2023 | Realizada |